Adendo ao Termo de Abertura do Projeto (TAP)

SINU's — Sistema de Notificação de Ocorrência da Infraestrutura Urbana

Fase de Evolução — Protocolo, IA para Fotos e Cliente Real

| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/08/2026 | Equipe Geo Labs | Adendo ao TAP original (v1.0), incluindo escopo de evolução e correção de papéis. |

# 1. Referência e Justificativa

Este documento complementa o Termo de Abertura do Projeto (TAP) original, versão 1.0, emitido em 03/06/2026, sem substituí-lo. O SINU's foi entregue com sucesso na avaliação acadêmica original (Projeto Interdisciplinar III). Esta fase amplia o escopo com funcionalidades de rastreabilidade, inovação tecnológica e validação com cliente real, mantendo a mesma base técnica, com ajustes na composição da equipe.

# 2. Novos Produtos e Principais Requisitos

| Produto/Entrega | Principais Requisitos |
| --- | --- |
| Sistema de Protocolos | Geração automática de protocolo por ação relevante, histórico rastreável e imutável, controle de visibilidade por perfil (cidadão, admin secretaria, admin prefeitura). |
| IA para Preenchimento via Foto | Extração de metadados EXIF (geolocalização) das fotos para preenchimento automático de ocorrências. Bloqueado: aguardando definição de parceria externa para cessão de código-base. |
| Validação com Cliente Real | Contato, apresentação do sistema, levantamento de requisitos específicos, confirmação formal e acompanhamento contínuo do relacionamento. |

# 3. Novos Marcos

| Marco | Previsão |
| --- | --- |
| Regras de negócio e modelagem de dados do Protocolo | Agosto/2026 |
| API e interface de Protocolo (registro e consulta) | Setembro/2026 |
| QA e documentação do módulo de Protocolo | Setembro/2026 |
| Formalização de parceria com cliente real | A definir |
| Integração de IA para preenchimento via foto (dependente de terceiros) | A definir |

# 4. Correção — Partes Interessadas

O TAP original (seção "Partes interessadas do Projeto") apresentou inversão nas responsabilidades de dois integrantes. Esta seção corrige o registro e inclui um novo integrante incorporado nesta fase.

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função (corrigida/atualizada) |
| --- | --- | --- |
| FHO | 115578 - Luan Giovani de França | QA e Scrum Master: estratégia e plano de testes, critérios de qualidade, testes funcionais/integração/regressão, facilitação das cerimônias ágeis e remoção de impedimentos. |
| FHO | 117589 - Tainara Ferreira Leite | Arquitetura de Software e DBA: arquitetura orientada a objetos, padrões de projeto, UML, modelagem de dados, segurança e evolução do modelo. |
| Externa | 116720 - Diego Gomes da Silva Fernandes | Desenvolvedor Full Stack Front-end e UX: interface, experiência do usuário, integração com APIs, acessibilidade e testes de interface. Incorporado à equipe nesta fase. |

Nota: Vinicius de Assis (RA 117439), integrante do TAP original, deixou a equipe antes do início desta fase de evolução.

# 5. Aprovações

| Participante | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- |
| Professor(a) responsável - FHO |  |  |
| Ana Lívia Ferreira - RA 116393 |  |  |

FHO │ Sistemas de Informação — Projeto Interdisciplinar III │ 5º A/2026