| Termo de Abertura do Projeto | GEO LABS FHO |
| --- | --- |
| SINU's - Sistema de Notificação de Ocorrência da Infraestrutura Urbana |  |

| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 03/06/2026 | Equipe Geo Labs | Emissão do TAP preenchido com base na entrega final do SINU's. |

# Objetivos deste documento

Autorizar formalmente o início do projeto SINU's, definir sua finalidade, objetivos, entregas, responsabilidades, premissas, restrições, riscos, orçamento e critérios de sucesso, concedendo à equipe Geo Labs autoridade para planejar, desenvolver, testar e apresentar a solução no âmbito do Projeto Interdisciplinar III.

# Situação atual e justificativa do projeto

As administrações municipais recebem solicitações sobre buracos em vias, falhas de iluminação, limpeza urbana, saneamento, sinalização, arborização e outros problemas por canais dispersos, como telefone, redes sociais e atendimento presencial. A fragmentação dificulta a priorização, o encaminhamento às secretarias competentes, o acompanhamento pelo cidadão e a consolidação de dados para decisões gerenciais.

O SINU's foi proposto para centralizar o registro e o monitoramento dessas ocorrências em uma plataforma web. A solução utiliza descrição, categoria, evidências fotográficas e geolocalização para melhorar a qualidade da informação, automatizar o encaminhamento e ampliar a transparência, em alinhamento ao ODS 9 da ONU - Indústria, Inovação e Infraestrutura.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Entregar uma plataforma web funcional para registro, encaminhamento e monitoramento de ocorrências de infraestrutura urbana, atendendo aos seguintes critérios de sucesso:

- Disponibilizar cadastro e autenticação de cidadãos e administradores, além do registro anônimo, com controle de acesso por perfil.

- Garantir que 100% das ocorrências válidas tenham categoria e localização e sejam encaminhadas à secretaria responsável conforme a regra de negócio cadastrada.

- Permitir o envio de até cinco arquivos de evidência por ocorrência e manter histórico completo das alterações de status.

- Disponibilizar mapa público e dashboards de prefeitura e secretaria com filtros, indicadores, ocorrências recentes e visão por categoria.

- Manter tempo de resposta inferior a três segundos para carregamento do mapa e das listagens no ambiente de homologação e concluir os testes dos fluxos críticos antes da entrega final.

# Produtos e principais requisitos

O produto principal é uma aplicação web responsiva composta pelas seguintes entregas e requisitos de alto nível:

| Produto/entrega | Principais requisitos |
| --- | --- |
| Portal do cidadão | Cadastro, login, perfil, consulta das próprias ocorrências e retorno da prefeitura. |
| Registro de ocorrência | Descrição, categoria, prefeitura, localização por mapa/GPS/endereço, anonimato opcional e até cinco anexos. |
| Mapa público | Pins por categoria, popup de detalhes, filtro por status e consulta sem autenticação. |
| Painel da prefeitura | Indicadores gerais, mapa municipal, visão por secretaria/categoria e ocorrências recentes. |
| Painel da secretaria | Acesso restrito às ocorrências da categoria sob sua responsabilidade e atualização de status. |
| Rastreabilidade | Estados aberta, em análise, em atendimento e resolvida, com histórico imutável e observações. |
| Base tecnológica | Python/Django, templates HTML, Leaflet.js, OpenStreetMap/Nominatim, SQLite em desenvolvimento e PostgreSQL previsto para produção. |
| Segurança e qualidade | Proteção CSRF, autorização por perfil, validação de arquivos, coordenadas com ponto decimal e resposta inferior a três segundos. |

# Marcos

Os marcos representam as principais decisões e entregas de controle do projeto.

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Aprovação do TAP e definição do escopo | Agosto/2026 |
| Levantamento de requisitos, user stories e regras de negócio | Agosto/2026 |
| Conclusão do BPMN, casos de uso e modelo lógico | Setembro/2026 |
| MVP com autenticação e registro de ocorrências | Setembro/2026 |
| Integração de mapas, geocodificação e dashboards | Outubro/2026 |
| Testes integrados, correções e homologação acadêmica | Outubro/2026 |
| Entrega técnica final e apresentação | Novembro/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

A tabela identifica as principais partes interessadas, suas responsabilidades e sua atuação no projeto.

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | Professor(a) responsável | Patrocinador acadêmico: aprovar escopo, orientar e avaliar as entregas. |
| FHO | 116393 - Ana Lívia Ferreira | Gerente do projeto: planejamento, integração das frentes e controle das entregas. |
| FHO | 116779 - Emanuelle Moreira | Análise de requisitos, experiência do usuário e desenvolvimento de interfaces. |
| FHO | 116346 - João Vitor Oliveira | Arquitetura da aplicação e desenvolvimento backend em Django. |
| FHO | 115578 - Luan Giovani de França | Modelagem de dados e integrações de geolocalização. |
| FHO | 117589 - Tainara Ferreira Leite | Qualidade, testes, validação funcional e documentação. |
| Externa | Prefeitura e secretarias municipais | Usuários administrativos; validar categorias, encaminhamento e atendimento. |
| Externa | Cidadãos | Usuários finais; registrar, consultar e acompanhar ocorrências. |

# Restrições

O planejamento e a execução do SINU's estão sujeitos às seguintes limitações:

- Prazo limitado ao calendário do 6º semestre.

- Linha de base financeira acadêmica de R$ 9.042,00, sem contratação de infraestrutura produtiva ou suporte continuado.

- Uso obrigatório de Python/Django, templates HTML, Leaflet.js, OpenStreetMap/Nominatim e SQLite no desenvolvimento.

- Dependência de internet, navegador compatível, permissão de GPS e disponibilidade dos serviços externos de mapas e geocodificação.

- Escopo restrito a uma aplicação web acadêmica; aplicativo móvel nativo, integração oficial com sistemas municipais e operação em produção não fazem parte desta entrega.

- A definição automática de prioridade por recorrência de assunto e localização permanece como evolução futura.

# Premissas

Para fins de planejamento, consideram-se válidas as seguintes premissas:

- A prefeitura piloto disponibilizará categorias e responsáveis para configurar o encaminhamento das ocorrências.

- Cidadãos fornecerão descrição, localização e evidências legítimas e autorizarão o GPS ou informarão o endereço manualmente.

- Administradores utilizarão credenciais institucionais e manterão os status atualizados.

- OpenStreetMap e Nominatim permanecerão disponíveis durante desenvolvimento, testes e demonstração.

- A equipe terá acesso a computadores, internet, repositório GitHub e ferramentas de desenvolvimento durante o semestre.

- O volume de dados da avaliação acadêmica será compatível com SQLite e armazenamento local de mídias.

- A migração para PostgreSQL e uma infraestrutura produtiva ocorrerão somente após aprovação de uma fase posterior.

# Riscos

Os riscos prioritários e as respostas planejadas para reduzir seus efeitos são apresentados abaixo.

| Risco | Impacto | Resposta planejada |
| --- | --- | --- |
| Indisponibilidade ou limitação do Nominatim/OSM | Alto | Aplicar cache, limitar requisições, permitir seleção manual no mapa e manter alternativa de endereço. |
| Coordenadas incorretas ou imprecisas | Médio | Validar latitude/longitude, exibir confirmação no mapa e permitir reposicionamento do pin. |
| Upload malicioso, excessivo ou incompatível | Alto | Validar extensão, MIME, tamanho e quantidade; renomear arquivos e restringir acesso ao armazenamento. |
| Acesso indevido a dados ou perfis administrativos | Alto | Usar autenticação Django, CSRF, autorização por perfil e testes de permissão em todas as rotas. |
| Atraso por conciliação com outras disciplinas | Médio | Priorizar o MVP, acompanhar marcos semanalmente e congelar mudanças fora do escopo. |
| Baixo desempenho com muitos pins e imagens | Médio | Paginar consultas, indexar filtros, comprimir imagens e agrupar marcadores quando necessário. |
| Inconsistência no encaminhamento por prefeitura/categoria | Alto | Formalizar a relação prefeitura-secretaria-categoria e impor integridade referencial e unicidade no banco. |

# Orçamento do Projeto

A estimativa utiliza Análise de Pontos de Função. O projeto possui 137 pontos de função não ajustados. Com Nível de Influência Total de 45, aplica-se fator de ajuste de 1,10, resultando em 150,70 pontos de função ajustados. Ao custo acadêmico de R$ 60,00 por ponto de função, a linha de base do orçamento é de R$ 9.042,00.

A estimativa não contempla hospedagem produtiva, domínio, armazenamento em nuvem, suporte, manutenção continuada, licenças pagas ou integração com sistemas oficiais de prefeituras.

| Item | Base de cálculo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Tamanho funcional ajustado | 137 PFNA x 1,10 | 150,70 PFA |
| Esforço estimado | 150,70 PFA x 2 h/PF | 301,40 horas |
| Prazo de referência | 3 recursos x 5 h/dia | 20,1 dias úteis |
| Orçamento total | 150,70 PFA x R$ 60,00/PF | R$ 9.042,00 |

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Professor(a) responsável - FHO |  |  |
| Ana Lívia Ferreira - RA 116393 |  |  |